****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯГОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Комсомольского муниципального района

Хабаровского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.02.2024 № 8

 пос.Ягодный

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» от 23.10.2017 № 47

Во исполнение с Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 № 356-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления Правительства Хабаровского края от 22.03.2019 № 94-пр), Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691-пр, на основании протокола общественной комиссии по итогам проведения в 2023 году голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru от 01.06.2023, администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 23.10.2017 № 47, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 14.03.2023 № 35.3 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 23.10.2017 № 47.

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края и на официальном сайте администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Ягодненского сельского

поселения Комсомольского

муниципального района П.А. Ерохина

Хабаровского края

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

от 13.02.2024 №8

«УТВЕРЖДЕНА»

постановлением администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

от 23.10.2017 № 47

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды

на территории Ягодненского сельского поселения

Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края  |
| Соисполнители программы  |  |
| Основания для разработки муниципальной программы | - государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710;- государственная программа Хабаровского края «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 г. № 356-пр.;- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;-Устав Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края;- Решение Совета депутатов Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 21 февраля 2018 г. № 142 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» |
| Цель муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства территорий Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – Ягодненское сельское поселение);- Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Ягодненского сельского поселения;- Повышение уровня благоустройства общественных территорий Ягодненского сельского поселения;- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Ягодненского сельского поселения |
| Основные мероприятия муниципальной Программы | Реализация регионального проекта в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» |
| Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы | -Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий;-Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период;-Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий;-Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период;- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ягодненского поселения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2018 – 2024 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета и прочих источников финансирования (средства граждан и (или) организаций) | «Общий объем финансирования муниципальной программы в период с 2018 по 2024 года составляет 14682,08 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 625,95 тыс. рублей;2019 год – 2927,27 тыс. рублей;2020 год – 1688,23 тыс. рублей;2021 год – 1796,10 тыс. рублей;2022 год – 2381,16 тыс. рублей;2023 год – 2600,81тыс. рублей;2024 год – 2662,56 тыс. рублейИз них:- за счет средств бюджета Ягодненского сельского поселения –2412,25 тыс. рублей.2018 год – 125,19 тыс. рублей;2019 год – 36,90 тыс. рублей;2020 год – 168,82 тыс. рублей;2021 год – 303,48 тыс. рублей;2022 год – 356,25 тыс. рублей;2023 год – 479,07 тыс. рублей;2024 год – 942,54 тыс. рублей,- за счет средств бюджета Хабаровского края – 12269,83 тыс. рублей;2018 год – 500,76 тыс. рублей;2019 год – 2890,37 тыс. рублей;2020 год – 1519,41 тыс. рублей;2021 год – 1492,62 тыс. рублей;2022 год – 2024,91 тыс. рублей;2023 год – 2121,74 тыс. рублей;2024 год – 1720,02 тыс. рублей.Значение объема финансового обеспечения на реализацию мероприятий в 2020-2024 годах может изменяться по мере актуализации муниципальной программы после завершения процедур по отбору дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в очередном финансовом году, а также в случае привлечения дополнительных источников финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов составит не менее 10 единиц;- количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий составит не менее 5 единиц;- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ягодненского сельского поселения составит не менее 30 процентов |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Ягодненского сельского поселения.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории Ягодненского сельского поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

В Ягодненское сельское поселение входит три населенных пункта, с численностью населения свыше 1000 человек, это – поселок Ягодный, являющийся административным центром, села Черный Мыс и села Шелехово.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Ягодненского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, территорий общего пользования.

Для нормального функционирования Ягодненского сельского поселения большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, ограждений, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов благоустройство Ягодненского сельского поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

Кроме дворовых территорий в Ягодненском сельском поселении комплексного подхода к благоустройству требуют территории общего пользования, такие как игровые и спортивные площадки, центральная площадь, памятные знаки и др. В настоящее время не все объекты обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения. Абсолютно все объекты требуют расходы на их ежегодное содержание, многие нуждаются в ремонте и реконструкции.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и общественных территорий необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства Ягодненского сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления, населения, заинтересованных лиц, организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Ягодненского сельского поселения, а также наличие финансирования с привлечением источников всех уровней.

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, уровень благоустройства дворовых территорий, общественных территорий соответствующего функционального назначения (детских и спортивных площадок, площадей и т.д.), а также повысить ответственность жителей Ягодненского сельского поселения к благоустраиваемым территориям за счет участия самих жителей в благоустройстве этих территорий.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы.

2.1. Основной целью муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» на 2018 – 2024 годы, является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Ягодненского сельского поселения, а также создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Ягодненского сельского поселения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Ягодненского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Ожидаемые результаты реализации и перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы предполагается выполнить:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - не менее 10 единиц;

- благоустройство общественных территорий - не менее 5 единиц;

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития Ягодненского сельского поселения от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ягодненского сельского поселения.

Сведения о показателях (индикаторах) отражены в Приложении № 1 к муниципальной программе и включает в себя:

-Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий;

-Долю благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период;

-Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий;

-Долю благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период;

- Долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ягодненского поселения

4. Основные мероприятия муниципальной программы.

В целях достижения поставленной цели муниципальной программы планируется выполнение перечня мероприятий (Приложение № 2 к настоящей Программе):

4.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ягодненского сельского поселения.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен в приложении № 10 к государственной программе Хабаровского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства края от 31 августа 2017 г. № 356 – пр. и включает в себя минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – минимальный перечень) многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в таблице 1 Программы.

Таблица 1.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование нормативафинансовыхзатрат на благоустройство | Единицаизмерения | Нормативыфинансовых затратна 1 единицу |
| 1. | Замена асфальтового покрытия | 1 кв.м | 1,689 |
| 2. | Замена бордюрного камня  | 1 п.м. | 2,003 |
| 3. | Устройство освещения стационарными светильниками | 1 опора | 113,130 |
| 4. | Ремонт асфальтобетонногопокрытия дворовых проездов | 1 кв.м | 1244 |
| 5. | Устройство освещения на металлических опорах и воздушной прокладкой кабеля | 1 опора | 26,777 |
| 6. | Установка лампы освещения наподъезде | 1 штука | 5696 |
| 7. | Стоимость установки скамьи | 1 штука | 16108 |
| 8. | Стоимость установки урны длямусора | 1 штука | 6350 |

При выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории, трудовое и финансовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и устройство систем водоотведения поверхностного стока;

- устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территории.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ приведена в таблице 2 Программы.

Таблица 2

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование нормативафинансовыхзатрат на благоустройство | Единицаизмерения | Нормативыфинансовых затратна 1 единицуизмерения, сучетом НДС (руб.) |
| 1. | Устройство парковочной площадки | 1 кв.м | 10468 |
| 2. | Устройство асфальтобетонного покрытия автодороги с бордюром | 1 кв.м | 5190 |
| 3. | Устройство покрытия автодороги с бордюром и водоотводным лотком | 1 кв.м | 9652 |
| 4. | Устройство покрытия автодороги без бордюрного камня | 1 кв.м | 2008 |
| 5. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | 1 кв.м | 1244 |
| 6. | Ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 1 кв.м | 14914 |
| 7. | Ремонт брусчатки | 1 кв.м | 1244 |
| 8. | Устройство систем водоотведения поверхностного стока | 1 п.м | 18406 |
| 9. | Устройство спортивной площадки | 1 кв. м. | 200333 |
| 10. | Устройство детской площадки | 1 кв. м | 68860 |
| 11. | Оборудование ограждением детских, игровых и газонных площадок | 1 п. м. | 3500 |
| 13. | Оборудование через кювет декоративного мостика  | 1 кв. м | 14500 |
| 14. | Устройство площадки для установки мусоросборников | 1 кв. м. | 14859 |
| 15. | Озеленение территории: |
| 16 | Посадка деревьев | 1 дерево | 3600 |
| 17 | Устройство клумб и цветников | 1 кв.м | 2249 |
| 18 | Устройство декоративного цветника | 1 кв. м | 16000 |

С 01 января 2020 г. дополнительный перечень видов работ финансируется из средств бюджета сельского поселения и (или) средств заинтересованных лиц.

Применительно к дополнительному перечню работ предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству, и составляет не менее 2 (двух) процентов при трудовом участии и не менее 1 (одного) процента при финансовом участии.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового или финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий на очередной финансовый год формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» на 2018-2024 годы на очередной финансовый год, утвержденным постановлением администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» на 2018-2024 годы на последующие годы, либо для финансирования в текущем году при условии предоставления дополнительных средств из краевого бюджета, либо по иным причинам.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» на 2018-2024 годы согласно Приложению № 5 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 6 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 7 к настоящей Программе.

4.2. Благоустройство общественных территорий.

Общественная территория – территория соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий).

К иным территориям относятся в том числе – часть территории площади, парка, набережной, улицы, сквера, земельного участка позволяющая выполнить мероприятия по благоустройству данной территории, не выполняя мероприятия на всей территории площади, парка и т.д., использовать ее для массового посещения населения, и определенная на заседании общественной комиссии. По решению общественной комиссии на территории площади, парка, набережной, улицы, скверы, земельного участка могут быть выделены (сформированы) более одной территории. Данные территории при принятии решения общественной комиссии являются отдельными самостоятельными общественными территориями, которые могут быть благоустроены в рамках настоящей Программы.

Адресный перечень общественных территорий на очередной финансовый год формируется по результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территории в муниципальную программу, проводимом в порядке, утвержденным постановлением администрации Ягодненского сельского поселения, либо по результатам общественных обсуждений, в том числе по результатам рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, в соответствии с порядком, постановлением администрацией Ягодненского сельского поселения.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в Приложении № 8 к настоящей программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих и планируемых к выполнению работ по благоустройству, приведен в Приложении № 9 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий включает в себя (устройство твердых видов покрытий и (или) устройство освещения и (или) установка малых архитектурных форм и (или) иные виды работ по благоустройству, определенные муниципальными образованиями).

Комплексные проекты благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения. При этом под комплексностью проектов благоустройства общественных территорий понимается выполнение не менее двух видов работ на одной общественной территории.

4.3. В соответствии с положениями государственной программы администрация Ягодненского сельского поселения имеет право:

а) исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации

муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Ягодненского сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией по реализации приоритетного государственного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Губернатора края от 28 февраля 2017 г. № 21 (далее – межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой комиссией;

б) исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

В соответствии с положениями государственной программы администрация Ягодненского сельского поселения обязана:

а) выполнять мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых со финансируются из краевого бюджета;

б) включить в соглашения с подрядными организациями, которые выполняют работы на территориях в рамках муниципальной программы, условие о минимальном трехлетнем гарантийном сроке на выполненные работы;

в) выполнять мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

г) вносить сведения о реализации муниципальной программы в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (ГИС ЖКХ) в сроки, установленные Минстроем России.

д) выполнять условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (данное требование предъявляется при финансировании работ за счет средств федерального бюджета), за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Исключением по предельным датам заключения соглашений могут быть случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений с подрядными организациями продлевается на срок указанного обжалования.

е) обеспечить синхронизацию:

* реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
* выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Ягодненском сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

4.4. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов, а также земельных участков предоставленных для их размещения.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся в соответствии с графиком инвентаризации.

График проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения приведен в Приложении № 10 к настоящей Программе.

Результаты инвентаризации размещаются на официальном сайте администрации.

4.5. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства в Приложении № 11 к настоящей Программе.

4.6. Сведения об основных мероприятиях Программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями Программы приведены в Приложении № 12 к настоящей Программе.

5. Срок реализации Программы.

Срок реализации: 2018 – 2024 годы, этапы, в соответствии с государственной программой, муниципальной программы не выделяются.

6. Механизм реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы формируется механизм управления, включающий:

- закрепление ответственности за выполнение мероприятий муниципальной программы за должностными лицами администрации Ягодненского сельского поселения;

- порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов в Ягодненском сельском поселении, утверждаемый постановлением администрации Ягодненского сельского поселения;

- порядок инвентаризации общественных территорий в Ягодненском сельском поселении, утверждаемый постановлением администрации Ягодненского сельского поселения;

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Ягодненском сельском поселения, проведены в соответствии с утвержденным графиком и порядком утверждаемый постановлением администрации Ягодненского сельского поселения;

- порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий Ягодненского сельского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утверждаемый постановлением администрации Ягодненского сельского поселения;

- положение об общественной комиссии Ягодненского сельского поселения, утвержденное постановлением администрации Ягодненского сельского поселения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- состав общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, представителей инвалидов, иных заинтересованных лиц для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы в соответствии с положением об общественной комиссии утверждается постановлением администрации Ягодненского сельского поселения;

- ответственный исполнитель муниципальной программы размещает на официальном сайте администрации Ягодненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о муниципальной программе, о ходе ее реализации, о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы;

- информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы формирования современной городской среды, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках указанной программы (далее - информирование граждан), осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 19 декабря 2022 г. N 671-пр «О порядке организации доступа к информации о деятельности исполнительных органов Хабаровского края».

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Сведения о ресурсном обеспечении Программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по основным мероприятиям Программы приведены в Приложении № 12 к настоящей Программе.

7.1.Средства Федерального бюджета, бюджета Хабаровского края и бюджета Ягодненского сельского поселения на ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, и благоустройство общественных территорий, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

7.2.Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии с правилами предоставления и распределения в 2018-2024 годах субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по реализации муниципальных программ «Формирования современной городской среды».

7.3.В случае не предоставления средств из Федерального бюджета, бюджета Хабаровского края действие Программы может быть изменено или остановлено постановлением администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края.

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации и сведения о показателях (индикаторах) Программы.

Одной из основных целей благоустройства территории Ягодненского сельского поселения, является достижение комфортности проживания, повышения уровня жизненных удобств для человека, качества сооружений, надёжности в эксплуатации. Благоустройство территории проживания позволяет комфортно чувствовать себя, побуждает к творчеству, улучшает настроение и общее самочувствие. Таким образом, благоустройство Ягодненского сельского поселения – является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей Ягодненского сельского поселения.

Основными целевыми показателями индикаторами Программы являются:

1) Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидии.

1. Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий.
2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ягодненского сельского поселения.

Оценка эффективности Программы производится по итогам выполнения Программы за 2018-2024 годы на основании достижения показателей (индикаторов) приведенным.

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование риска/возможности |  | Мероприятия по предупреждению риска/ |
| п/п |  | реализации возможности |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Ключевые риски |
| 1. | Отсутствие средств краевого, муниципального бюджетов для со финансирования проектов по благоустройству в крае |  | Проведение информационно – разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в со финансировании проектов по благоустройству |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Низкая социальная активность населения (отсутствие предложений о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу) |  | Реализация плана мероприятий по широкому информированию граждан о возможности участия в муниципальной программе, привлечение депутатов, общественных организаций, средств массовой информации, управляющих и обслуживающих организации |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

10.Система управления Программой.

10.1. Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 22.09.2017 № 37;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ягодненского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» на 2018-2024 годы на очередной финансовый год;

- отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» на 2018-2024 годы согласно Приложению № 5 к настоящей Программе.

10.2. Программа реализуется администрацией Ягодненского сельского поселения.

10.3. Реализация программных мероприятий будет осуществляться путем размещения муниципального заказа в соответствии с положениями [Федерального закона](http://80.253.4.49/document?id=12041175&sub=0) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств осуществляет общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 22.09.2017 № 37 "Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы ««Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» на 2018-2024 годы проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» на 2018-2024 годы.

10.5. Контрольные мероприятия регламентируются условиями муниципального контракта.

10.6. Исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

10.7. Ответственный исполнитель:

- представляет отчеты о достижении значений показателей результативности и об использовании средств субсидии в министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края в сроки, установленные соглашениями о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Ягодненского сельского поселения;

- представляет отчет о выполнении муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы и меры по повышению эффективности их реализации главе Ягодненского сельского поселения, не позднее 01 апреля года, следующего за годом реализации муниципальной программы;

- представляет главе Ягодненского сельского поселения один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, отчет о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

- вносит предложения по внесению изменений в муниципальную программу на рассмотрение главе Ягодненского сельского поселения и (или) в общественную комиссию Ягодненского сельского поселения.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, является администрация Ягодненского сельского поселения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной Программе «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы.

Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

| №п/п | Наименованиепоказателя(индикатора) | Ед.изм. | Ответственный исполнитель | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего(прирост) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий сельского поселения |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий. | единиц | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период. | проценты |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 2. Благоустройство общественных территорий |
| 2.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | единиц | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2.2. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период. | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Организация и проведение общественных обсуждений с гражданами и организациями сельского поселения, в том числе путем проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий и (или) мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 3.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ягодненского поселения | процентов | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 6 | 9 | 36 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной Программе «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной Программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации(годы) | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий Ягодненского сельского поселения |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов | Администрация Ягодненского сельского поселения | 2018-2024 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в Ягодненском сельском поселении, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании. |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 1.3. | Установка скамеек |
| 1.4. | Установка урн для мусора |
| 2. Благоустройство общественных территорий Ягодненского сельского поселения |
| 2.1. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом | Администрация Ягодненского сельского поселения | 2018-2024 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | - увеличение доли благоустроенных общественных территорий;- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в Ягодненском сельском поселении, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании. |
| 2.2. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | Администрация Ягодненского сельского поселения | 2019-2024 | Формирование единого объекта недвижимости, определение размера прилегающих территорий и круга лиц, ответственных за содержание территорий |  |
| 3. Организация и проведение общественных обсуждений с гражданами и организациями Ягодненского сельского поселения, в том числе путем проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий и (или) мероприятий по благоустройству общественных территорий. |
| 3.1 | Организация мероприятий по проведению общественных обсуждений с гражданами и организация сельского поселения, в том числе путем проведения рейтингового голосования | Администрация Ягодненского сельского поселения | 2018-2024 | Проведение мероприятий по выбору общественных территорий и (или) мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной Программе «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению

1. Урна.



2. Скамья.



3. Фонарь.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной Программе «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1.Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству.

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и составляет не менее 2 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству.

1.4. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 1 процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц.

2.1.Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в объеме не менее 1 процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее 2 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств.

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края в Управлении Федерального казначейства по Хабаровскому краю.

3.2. Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – Администрация сельского поселения) заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация сельского поселения обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация сельского поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной системе **«**Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация сельского поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией сельского поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4. Контроль за соблюдением условий порядка.

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2.Администрация сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим

Законодательством.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной Программе «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

Порядок

разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий при включении предложений в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий при включении предложений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» на 2018-2024 годы (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края, утвержденными решением Совета депутатов Ягодненского сельского поселения от 21.02.2018 № 142, государственной программы Хабаровского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства края от 31.08.2017 № 356-пр (далее – государственная программа), в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – Ягодненское сельского поселения).

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

1.3. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, с планировочной схемой, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

1.4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.5.К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Администрация Ягодненского сельского поселения должна взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу.

1.6. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

2. Разработка дизайн-проектов.

2.1. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

2.2. Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фото фиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки);

- мероприятия по благоустройству, планируемые к выполнению на дворовой территории.

2.3.Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования.

2.4. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть внутри дворовых пешеходных пространств следует формировать как единую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией села и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.5. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ягодненского сельского поселения осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории Ягодненского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.6. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ягодненского сельского поселения осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

2.7. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории, определенного Приложением № 5 к государственной программе.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта, администрация Ягодненского сельского поселения уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 1 (одного) рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией Ягодненского сельского поселения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома заинтересованными лицами.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.

3.5. Утвержденный дизайн-проект администрация Ягодненского сельского поселения в течение 2 (двух) рабочих дней передает в сектор архитектуры и градостроительства администрации Комсомольского муниципального района для определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории и размещает его на официальном сайте администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края.

3.6. Сектор архитектуры и градостроительства администрации Комсомольского муниципального района в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий включенных в муниципальную программу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной Программе «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома, нуждающейся в благоустройстве |
| 1 | ул. Школьная, 3 |
| 2 | ул. Школьная, 7 |
| 3 | пер. Школьный, 4 |
| 4 | пер. Школьный, 6 |
| 5 | ул. Набережная, 12 |
|  | ул. Железнодорожная, 11 |
|  | ул. Железнодорожная, 12 |
| 6 | ул. Железнодорожная, 13 |
| 7 | ул. Железнодорожная, 14 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной Программе «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Описание работ |
| 2018 год |
| 1 | ул. Школьная, 9пер. Школьный, 2 | Освещение дворовой территории |
| 2 | ул. Школьная, 13 | Установка скамьи |
| 3 | пер. Школьный, 6 | Освещение дворовой территории |
| 4 | ул. Железнодорожная, 9 | Освещение дворовой территории |
| 5 | ул. Железнодорожная, 11ул. Железнодорожная, 12 | Установка скамьи |
| 2019 год |
| 6 | ул. Железнодорожная, 10 | Освещение дворовой территории |

\* *сведения вносятся с учётом реализации Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу (постановление № 39 от 22.09.2017)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной Программе «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в период реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес (или ориентир) общественной территории, нуждающейся в благоустройстве | Функциональное назначение (существующее или планируемое) |
| 1 | Детская игровая площадка,пос. Ягодный, ул. Лесная, 44 | Культура, отдых |
| 2 | Центральная площадь, пос. Ягодный, в районе дома№ 6 по ул. Школьной | Культура |
| 3 | «Обелиск славы»,пос. Ягодный, в районе дома№ 4 по ул. Школьной | Культура |
| 4 | Сквер семейного отдыха,пос. Ягодный, ул. Школьная, 10 | Культура, отдых |
| 5 | Летняя сцена,пос. Ягодный, ул. Школьная, 10 | Культура |
| 6 | Площадь Дома культуры,пос. Ягодный, ул. Школьная, 6 | Культура, отдых |
| 7 | Стадион,пос. Ягодный, ул. Спортивная | Спорт и отдых |
| 8 | Детский игровой комплекс «Сказочная страна»,пос. Ягодный, ул. Лесная, 44 | Культура, отдых |
| 9 | Сквер «Березовый»,Пос. Ягодный, ул. Школьная, д.12 А | Культура, отдых |
| 10 | Детская площадка,пос. Ягодный, ул. Набережная, 11 А | Культура, отдых |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к муниципальной Программе «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование общественной территории, адрес территории | Виды работ, планируемые к выполнению |
| 2018 год |
| 1. | Детский игровой комплекс «Сказочная страна»,пос. Ягодный, ул. Лесная, 44 | Установка уличных фонарей |
| 2019 год |
| 1. | Центральная площадь, пос. Ягодный, в районе дома№ 6 по ул. Школьной | Планировка площади, устройства покрытия из тротуарной плитки, установка скамеек, автономных парковых фонарей |
| 2. | «Обелиск славы»,пос. Ягодный, в районе дома№ 4 по ул. Школьной | Установка покрытий из тротуарной плитки |
| 2020 год |
| 1. | Сквер семейного отдыха,пос. Ягодный, ул. Школьная, 10 | Планировка территории, укладка брусчатки, установка малых архитектурных форм, автономных парковых фонарей, арт объекта |
| 2021 год |
| 1. | Летняя сцена,пос. Ягодный, ул. Школьная, 10 | Устройство сцены, устройство электропроводки |
| 2022 год |
| 1. | Площадь Дома культуры,пос. Ягодный, ул. Школьная, 6 | Планировка территории, покрытие территории брусчаткой, монтаж парковочных столбов, установка пандусов |
| 2023 год |
| 1. | Детский игровой комплекс «Сказочная страна»,пос. Ягодный, ул. Лесная, 44 | Планировка территории, устройство площадки под установку оборудования скейт парка, Установка оборудования скейт парка |
| 2024 год |
| 1. | Детская площадка,пос. Ягодный, ул. Набережная, 11 А | Планировка территории, установка детского игрового комплекса |

*\*сведения вносятся с учётом реализации Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (постановление № 44 от 25.07.2018)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к муниципальной Программе «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

График

проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

| №п/п | Местонахождение территории | Дата проведенияинвентаризации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Водозаборная, д. 1 | 01.11.2017 |
| 2 | ул. Водозаборная, д. 2 | 01.11.2017 |
| 3 | ул. Железнодорожная, д. 1, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 4 | ул. Железнодорожная, д. 1, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 5 | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 6 | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 7 | ул. Железнодорожная, д. 3 | 01.11.2017 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 9 | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 10 | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 11 | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 12 | ул. Железнодорожная, д. 6, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 13 | ул. Железнодорожная, д. 6, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 14 | ул. Железнодорожная, д. 7, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 15 | ул. Железнодорожная, д. 7, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 16 | ул. Железнодорожная, д. 8, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 17 | ул. Железнодорожная, д. 8, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 18 | ул. Железнодорожная, д. 8, кв.3 | 01.11.2017 |
| 19 | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 20 | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 21 | ул. Заречная, д. 2а, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 22 | ул. Заречная, д. 2, кв.1 | 01.11.2017 |
| 23 | ул. Заречная, д. 2, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 24 | ул. Заречная, д. 3 | 01.11.2017 |
| 25 | ул. Заречная, д. 4, кв.1 | 01.11.2017 |
| 26 | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 27 | ул. Заречная, д. 6, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 28 | ул. Заречная, д. 6, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 29 | ул. Заречная, д. 7, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 30 | ул. Заречная, д. 9, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 31 | ул. Заречная, д. 9, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 32 | ул. Заречная, д. 11, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 33 | ул. Заречная, д. 11, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 34 | ул. Заречная, д. 13, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 35 | ул. Заречная, д. 13, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 36 | ул. Ключевая, д. 1а, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 37 | ул. Ключевая, д. 1а, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 38 | ул. Ключевая, д. 1, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 39 | ул. Ключевая, д. 1, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 40 | ул. Ключевая, д. 2а, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 41 | ул. Ключевая, д. 2а, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 42 | ул. Ключевая, д. 2б, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 43 | ул. Ключевая, д. 2б, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 44 | ул. Ключевая, д. 2, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 45 | ул. Ключевая, д. 2, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 46 | ул. Ключевая, д. 3, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 47 | ул. Ключевая, д. 4, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 48 | ул. Ключевая, д. 4, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 49 | ул. Ключевая, д. 6, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 50 | ул. Ключевая, д. 6, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 51 | ул. Ключевая, д. 8, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 52 | ул. Ключевая, д. 8, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 53 | ул. Ключевая, д. 9, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 54 | ул. Ключевая, д. 9, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 55 | ул. Ключевая, д. 10, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 56 | ул. Ключевая, д. 10, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 57 | ул. Ключевая, д. 11, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 58 | ул. Ключевая, д. 11, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 59 | ул. Ключевая, д. 13, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 60 | ул. Ключевая, д. 13, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 61 | ул. Ключевая, д. 15, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 62 | ул. Ключевая, д. 15, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 63 | ул. Ключевая, д. 17, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 64 | ул. Ключевая, д. 17, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 65 | ул. Ключевая, д. 19, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 66 | ул. Ключевая, д. 19, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 67 | пер. Ключевой, д. 1, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 68 | пер. Ключевой, д. 1, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 69 | пер. Ключевой, д. 2 | 02.11.2017 |
| 70 | пер. Ключевой, д. 3, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 71 | пер. Ключевой, д. 3, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 72 | пер. Ключевой, д. 3, кв. 3 | 02.11.2017 |
| 73 | пер. Ключевой, д. 3, кв. 4 | 02.11.2017 |
| 74 | пер. Лесной, д. 1, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 75 | пер. Лесной, д. 1, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 76 | ул. Лесная, д. 1а | 03.11.2017 |
| 77 | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 78 | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 79 | ул. Лесная, д. 2а, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 80 | ул. Лесная, д. 2а, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 81 | ул. Лесная, д. 2, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 82 | ул. Лесная, д. 2, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 83 | ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 84 | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 85 | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 86 | ул. Лесная, д. 5, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 87 | ул. Лесная, д. 6, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 88 | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 89 | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 90 | ул. Лесная, д. 8, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 91 | ул. Лесная, д. 8, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 92 | ул. Лесная, д. 9, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 93 | ул. Лесная, д. 9, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 94 | ул. Лесная, д. 10а | 03.11.2017 |
| 95 | ул. Лесная, д. 10, кв.2 | 03.11.2017 |
| 96 | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 97 | ул. Лесная, д. 12, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 98 | ул. Лесная, д. 13, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 99 | ул. Лесная, д. 13, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 100 | ул. Лесная, д. 14, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 101 | ул. Лесная, д. 14, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 102 | ул. Лесная, д. 15, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 103 | ул. Лесная, д. 15, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 104 | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 105 | ул. Лесная, д. 16, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 106 | ул. Лесная, д. 17, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 107 | ул. Лесная, д. 17, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 108 | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 109 | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 110 | ул. Лесная, д. 19, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 111 | ул. Лесная, д. 19, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 112 | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 113 | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 114 | ул. Лесная, д. 21, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 115 | ул. Лесная, д. 21, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 116 | ул. Лесная, д. 22, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 117 | ул. Лесная, д. 22, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 118 | ул. Лесная, д. 22, кв. 3 | 03.11.2017 |
| 119 | ул. Лесная, д. 22, кв. 4 | 03.11.2017 |
| 120 | ул. Лесная, д. 23, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 121 | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 122 | ул. Лесная, д. 24, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 123 | ул. Лесная, д. 24, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 124 | ул. Лесная, д. 25, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 125 | ул. Лесная, д. 25, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 126 | ул. Лесная, д. 25, кв. 3 | 03.11.2017 |
| 127 | ул. Лесная, д. 25, кв. 4 | 03.11.2017 |
| 128 | ул. Лесная, д. 26, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 129 | ул. Лесная, д. 26, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 130 | ул. Лесная, д. 27, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 131 | ул. Лесная, д. 27, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 132 | ул. Лесная, д. 28, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 133 | ул. Лесная, д. 28, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 134 | ул. Лесная, д. 29, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 135 | ул. Лесная, д. 29, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 136 | ул. Лесная, д. 30, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 137 | ул. Лесная, д. 30, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 138 | ул. Лесная, д. 31, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 139 | ул. Лесная, д. 31, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 140 | ул. Лесная, д. 32, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 141 | ул. Лесная, д. 32, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 142 | ул. Лесная, д. 33 | 03.11.2017 |
| 143 | ул. Лесная, д. 34 | 03.11.2017 |
| 144 | ул. Лесная, д. 35, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 145 | ул. Лесная, д. 35, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 146 | ул. Лесная, д. 37, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 147 | ул. Лесная, д. 37, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 148 | ул. Лесная, д. 39, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 149 | ул. Лесная, д. 39, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 150 | ул. Лесная, д. 41, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 151 | ул. Лесная, д. 41 кв. 2 | 03.11.2017 |
| 152 | ул. Лесная, д. 43, кв. 1 | 03.11.2017 |
| 153 | ул. Лесная, д. 43, кв. 2 | 03.11.2017 |
| 154 | пер. Молодежный, д. 2, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 155 | пер. Молодежный, д. 2, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 156 | пер. Молодежный, д. 3, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 157 | пер. Молодежный, д. 3, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 158 | пер. Молодежный, д. 4, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 159 | пер. Молодежный, д. 4, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 160 | пер. Молодежный, д. 5, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 161 | пер. Молодежный, д. 5, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 162 | пер. Молодежный, д. 6, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 163 | пер. Молодежный, д. 6, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 164 | пер. Молодежный, д. 7, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 165 | пер. Молодежный, д. 7, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 166 | пер. Молодежный, д. 8, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 167 | пер. Молодежный, д. 8, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 168 | ул. Мачтовая, д. 1, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 169 | ул. Мачтовая, д. 1, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 170 | ул. Мачтовая, д. 2, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 171 | ул. Мачтовая, д. 2, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 172 | ул. Мачтовая, д. 3, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 173 | ул. Мачтовая, д. 3, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 174 | ул. Мачтовая, д. 4, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 175 | ул. Мачтовая, д. 4, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 176 | ул. Мачтовая, д. 5, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 177 | ул. Мачтовая, д. 5, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 178 | ул. Мачтовая, д. 7, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 179 | ул. Мачтовая, д. 7, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 180 | ул. Мачтовая, д. 8, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 181 | ул. Мачтовая, д. 8, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 182 | ул. Мачтовая, д. 10, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 183 | ул. Мачтовая, д. 10, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 184 | ул. Мачтовая, д. 12, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 185 | ул. Мачтовая, д. 12, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 186 | ул. Мачтовая, д. 14 | 04.11.2017 |
| 187 | ул. Октябрьская, д. 1, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 188 | ул. Октябрьская, д. 1, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 189 | ул. Октябрьская, д. 2, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 190 | ул. Октябрьская, д. 2, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 191 | ул. Октябрьская, д. 3, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 192 | ул. Октябрьская, д. 3, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 193 | ул. Октябрьская, д. 4, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 194 | ул. Октябрьская, д. 4, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 195 | ул. Октябрьская, д. 5, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 196 | ул. Октябрьская, д. 5, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 197 | ул. Октябрьская, д. 6, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 198 | ул. Октябрьская, д. 7, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 199 | ул. Октябрьская, д. 7, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 200 | ул. Октябрьская, д. 8, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 201 | ул. Октябрьская, д. 8, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 202 | ул. Октябрьская, д. 10, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 203 | ул. Октябрьская, д. 10, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 204 | ул. Октябрьская, д. 12, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 205 | ул. Октябрьская, д. 12, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 206 | ул. Октябрьская, д. 14, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 207 | ул. Октябрьская, д. 20, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 208 | ул. Октябрьская, д. 20, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 209 | ул. Первомайская, д. 1, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 210 | ул. Первомайская, д. 1, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 211 | ул. Первомайская, д. 2, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 212 | ул. Первомайская, д. 2, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 213 | ул. Первомайская, д. 3, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 214 | ул. Первомайская, д. 3, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 215 | ул. Первомайская, д. 4, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 216 | ул. Первомайская, д. 4, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 217 | ул. Первомайская, д. 5, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 218 | ул. Первомайская, д. 5, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 219 | ул. Первомайская, д. 6, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 220 | ул. Первомайская, д. 6, кв. 3 | 02.11.2017 |
| 221 | ул. Первомайская, д. 9, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 222 | ул. Первомайская, д. 9, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 223 | ул. Первомайская, д. 10, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 224 | ул. Первомайская, д. 10, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 225 | ул. Первомайская, д. 11, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 226 | ул. Первомайская, д. 11, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 227 | ул. Первомайская, д. 12, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 228 | ул. Первомайская, д. 12, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 229 | ул. Первомайская, д. 13, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 230 | ул. Первомайская, д. 13, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 231 | ул. Первомайская, д. 14, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 232 | ул. Первомайская, д. 14, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 233 | ул. Первомайская, д. 15, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 234 | ул. Первомайская, д. 15, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 235 | ул. Первомайская, д. 16, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 236 | ул. Первомайская, д. 16, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 237 | ул. Первомайская, д. 17, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 238 | ул. Первомайская, д. 17, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 239 | ул. Первомайская, д. 19, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 240 | ул. Первомайская, д. 19, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 241 | ул. Первомайская, д. 21, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 242 | ул. Первомайская, д. 21, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 243 | пер. Пролетарский, д. 1, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 244 | пер. Пролетарский, д. 1, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 245 | пер. Пролетарский, д. 2, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 246 | пер. Пролетарский, д. 2, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 247 | пер. Пролетарский, д. 3, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 248 | пер. Пролетарский, д. 3, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 249 | пер. Пролетарский, д. 5, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 250 | пер. Пролетарский, д. 5, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 251 | пер. Пролетарский, д. 6, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 252 | пер. Пролетарский, д. 6, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 253 | пер. Пролетарский, д. 7, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 254 | пер. Пролетарский, д. 7, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 255 | пер. Пролетарский, д. 8, кв. 1  | 04.11.2017 |
| 256 | пер. Пролетарский, д. 8, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 257 | ул. Строительная, д. 1 | 02.11.2017 |
| 258 | ул. Строительная, д. 2, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 259 | ул. Строительная, д. 2, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 260 | ул. Строительная, д. 3, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 261 | ул. Строительная, д. 3, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 262 | ул. Строительная, д. 5, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 263 | ул. Строительная, д. 5, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 264 | ул. Строительная, д. 6, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 265 | ул. Строительная, д. 6, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 266 | ул. Строительная, д. 6, кв. 3 | 02.11.2017 |
| 267 | ул. Строительная, д. 6, кв. 4 | 02.11.2017 |
| 268 | ул. Строительная, д. 7, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 269 | ул. Строительная, д. 7, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 270 | ул. Строительная, д. 11 | 02.11.2017 |
| 271 | ул. Таежная, д. 1, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 272 | ул. Таежная, д. 1, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 273 | ул. Таежная, д. 2, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 274 | ул. Таежная, д. 2, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 275 | ул. Таежная, д. 3, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 276 | ул. Таежная, д. 3, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 277 | ул. Таежная, д. 4, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 278 | ул. Таежная, д. 7, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 279 | ул. Таежная, д. 7, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 280 | ул. Таежная, д. 8, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 281 | ул. Таежная, д. 8, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 282 | ул. Таежная, д. 9, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 283 | ул. Таежная, д. 9, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 284 | ул. Таежная, д. 10, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 285 | ул. Таежная, д. 10, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 286 | ул. Таежная, д. 11 | 06.11.2017 |
| 287 | ул. Таежная, д. 13, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 288 | ул. Таежная, д. 13, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 289 | ул. Таежная, д. 14, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 290 | ул. Таежная, д. 14, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 291 | ул. Таежная, д. 15, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 292 | ул. Таежная, д. 15, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 293 | ул. Таежная, д. 16, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 294 | ул. Таежная, д. 16, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 295 | ул. Таежная, д. 17, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 296 | ул. Таежная, д. 17, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 297 | ул. Таежная, д. 18, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 298 | ул. Таежная, д. 18, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 299 | ул. Таежная, д. 19, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 300 | ул. Таежная, д. 19, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 301 | ул. Таежная, д. 20, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 302 | ул. Таежная, д. 20, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 303 | ул. Таежная, д. 22, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 304 | ул. Таежная, д. 22, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 305 | ул. Таежная, д. 24, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 306 | ул. Таежная, д. 24, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 307 | ул. Таежная, д. 26, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 308 | ул. Таежная, д. 26, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 309 | пер. Школьный, д. 1а | 01.11.2017 |
| 310 | пер. Школьный, д. 1, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 311 | пер. Школьный, д. 1, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 312 | пер. Школьный, д. 3а | 01.11.2017 |
| 313 | пер. Школьный, д. 3, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 314 | пер. Школьный, д. 3, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 315 | пер. Школьный, д. 5, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 316 | пер. Школьный, д. 5, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 317 | ул. Школьная, д. 1, кв. 1 | 01.11.2017 |
| 318 | ул. Школьная, д. 1, кв. 2 | 01.11.2017 |
| 319 | ул. Школьная, д. 15а | 06.11.2017 |
| 320 | ул. Школьная, д. 15, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 321 | ул. Школьная, д. 15, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 322 | ул. Школьная, д. 16, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 323 | ул. Школьная, д. 16, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 324 | ул. Школьная, д. 17, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 325 | ул. Школьная, д. 17, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 326 | ул. Школьная, д. 19а | 06.11.2017 |
| 327 | ул. Школьная, д. 21 | 06.11.2017 |
| 328 | ул. Школьная, д. 23, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 329 | ул. Школьная, д. 23, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 330 | ул. Школьная, д. 24, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 331 | ул. Школьная, д. 24, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 332 | ул. Школьная, д. 25, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 333 | ул. Школьная, д. 25, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 334 | ул. Школьная, д. 26, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 335 | ул. Школьная, д. 26, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 336 | ул. Школьная, д. 27, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 337 | ул. Школьная, д. 27, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 338 | ул. Школьная, д. 28, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 339 | ул. Школьная, д. 28, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 340 | ул. Школьная, д. 29, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 341 | ул. Школьная, д. 29, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 342 | ул. Школьная, д. 30, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 343 | ул. Школьная, д. 30, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 344 | ул. Школьная, д. 31, кв. 1 | 06.11.2017 |
| 345 | ул. Школьная, д. 31, кв. 2 | 06.11.2017 |
| 346 | ул. Школьная, д. 32 | 06.11.2017 |
| 347 | ул. Школьная, д. 33  | 06.11.2017 |
| 348 | ул. Спортивная, д. 1, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 349 | ул. Спортивная, д. 2, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 350 | ул. Спортивная, д. 2, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 351 | ул. Спортивная, д. 3, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 352 | ул. Спортивная, д. 3, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 353 | ул. Спортивная, д. 4, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 354 | ул. Спортивная, д. 4, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 355 | ул. Спортивная, д. 5, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 356 | ул. Спортивная, д. 5, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 357 | ул. Спортивная, д. 7, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 358 | ул. Спортивная, д. 7, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 359 | ул. Спортивная, д. 9, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 360 | ул. Спортивная, д. 9, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 361 | ул. Спортивная, д. 11, кв. 1 | 02.11.2017 |
| 362 | ул. Спортивная, д. 11, кв. 2 | 02.11.2017 |
| 363 | ул. Юбилейная, д. 1, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 364 | ул. Юбилейная, д. 1, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 365 | ул. Юбилейная, д. 3, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 366 | ул. Юбилейная, д. 3, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 367 | ул. Юбилейная, д. 4, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 368 | ул. Юбилейная, д. 4, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 369 | ул. Юбилейная, д. 5, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 370 | ул. Юбилейная, д. 5, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 371 | ул. Юбилейная, д. 7, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 372 | ул. Юбилейная, д. 7, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 373 | ул. Юбилейная, д. 8, кв. 1 | 04.11.2017 |
| 374 | ул. Юбилейная, д. 8, кв. 2 | 04.11.2017 |
| 375 | ул. 70 лет Октября, д. 1, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 376 | ул. 70 лет Октября, д. 1, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 377 | ул. 70 лет Октября, д. 2, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 378 | ул. 70 лет Октября, д. 2, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 379 | ул. 70 лет Октября, д. 3, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 380 | ул. 70 лет Октября, д. 3, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 381 | ул. 70 лет Октября, д. 4, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 382 | ул. 70 лет Октября, д. 4, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 383 | ул. 70 лет Октября, д. 6, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 384 | ул. 70 лет Октября, д. 6, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 385 | ул. 70 лет Октября, д. 8, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 386 | ул. 70 лет Октября, д. 8, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 387 | ул. 70 лет Октября, д. 10, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 388 | ул. 70 лет Октября, д. 10, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 389 | ул. 70 лет Октября, д. 14, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 390 | ул. 70 лет Октября, д. 14, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 391 | ул. 70 лет Октября, д. 16, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 392 | ул. 70 лет Октября, д. 16, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 393 | ул. 70 лет Октября, д. 18, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 394 | ул. 70 лет Октября, д. 18, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 395 | ул. 70 лет Октября, д. 20, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 396 | ул. 70 лет Октября, д. 20, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 397 | ул. 70 лет Октября, д. 22, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 398 | ул. 70 лет Октября, д. 22, кв. 2 | 05.11.2017 |
| 399 | ул. 70 лет Октября, д. 24, кв. 1 | 05.11.2017 |
| 400 | ул. 70 лет Октября, д. 24, кв. 2 | 05.11.2017 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к муниципальной Программе «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц\*

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес (ориентир)Объекта или земельного участка |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

*\* - адрес формируется по мере заключения соглашений*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к муниципальной Программе «Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета сельского поселения и организаций на реализацию

**«**Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

| №п/п | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Формирование комфортной городской среды на территории Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | Всего | 625,95 | 2927,27 | 1688,23 | 1796,10 | 2381,16 | 2600,81 | 2662,56 | 14682,08 |
| Краевой бюджет | 500,76 | 2890,37 | 1519,41 | 1492,62 | 2024,91 | 2121,74 | 1720,02 | 12269,83 |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 125,19 | 36,9 | 168,82 | 303,48 | 356,25 | 479,07 | 942,54 | 2412,25 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий Ягодненского сельского поселения | Всего | 348,67 | 84,8 |   |   |   |   |   | 433,47 |
| Краевой бюджет | 265,21 | 76,32 |   |   |   |   |   | 341,53 |
| Бюджет муниципального района |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 83,46 | 8,48 |   |   |   |   |   | 91,94 |
| Организации |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | Всего | 277,28 | 2842,47 | 1688,23 | 1796,1 | 2381,16 | 2600,81 | 2662,56  | 14682,08 |
| Краевой бюджет | 235,55 | 2814,05 | 1519,41 | 1492,62 | 2024,91 | 2121,74 | 1720,02  | 12269,83 |
| Бюджет муниципального района |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 41,73 | 28,42 | 168,82 | 303,48 | 356,25 | 479,07 | 942,54  | 2412,25 |
| 1.3 |  Организация и проведение общественных обсуждений с гражданами и организациями Ягодненского сельского поселения, в том числе путем проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий и (или) мероприятий по благоустройству общественных территорий. | Всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет муниципального района |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджет сельского поселения |   |   |   |   |   |   |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_